Risk-Assessment-v0.1

Casheri

A black car with text and a dollar sign

Description automatically generated

# Μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στο παραδοτέο

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1084647: Executioner

ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1084632: Executioner

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 1084583: Reviewer

ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝ 1084581: Reviewer

# ΟΜΑΔΑ Project

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 1084647, 4ο έτος

ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, 1084632, 4ο έτος

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, 1084583, 4ο έτος

ΖΗΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 1084581, 4ο έτος

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Επόπτης** | **Ημερομηνία** | **Προτεραιότητα** | **Περιγραφή ρίσκου** | **Τύπος** | **Επεξήγηση** | **Συνέπειες** | **Πιθανότητα** | **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης** |
| 1 |  |  | 2 | Καθυστέρηση στον καθορισμό των προδιαγραφών του έργου (TY01) | Σχέδιο | Πιθανή καθυστέρηση στην έναρξη του έργου | Υψηλό | Μεσαία | Ημέρα 3 της έναρξης του έργου |
| 2 |  |  | 2 | Πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ της λειτουργικότητας του λογισμικού και των απαιτήσεων του χρήστη (TY01) | Ποιότητα | Ελλιπείς ή ασαφείς απαιτήσεις | Υψηλό | Μεσαία | Κατά τη διάρκεια της λήψης απαιτήσεων |
| 3 |  |  | 2 | Πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό διεπαφών (TY02) | Ποιότητα | Οι αναθεωρήσεις του σχεδιασμού ενδέχεται να ξεπεράσουν το αρχικά εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα | Μεσαία | Μεγάλη | Ημέρα 2 του σχεδιασμού διεπαφής |
| 4 |  |  |  | Ξεπερασμένη τεχνολογία (TY03) | Κόστος | Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να καταστήσει τις επιλεγμένες τεχνολογίες ξεπερασμένες | Μεσαία | Μεσαία | Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου |
| 5 |  |  |  | Τρωτά σημεία ασφαλείας (TY06) | Ποιότητα | Παραβιάσεις ασφαλείας ή διαρροές δεδομένων λόγω ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας | Υψηλό | Χαμηλή | Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης λογισμικού |
| 6 |  |  | 3 | Τεχνικές προκλήσεις στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων (TY07) | Ποιότητα | Ενδέχεται να απαιτηθούν τροποποιήσεις του σχήματος της βάσης δεδομένων | Μεσαία | Μεσαία | Ημέρα 2 της ανάπτυξης βάσης δεδομένων |
| 7 |  |  | 1 | Καθυστερήσεις ανάπτυξης στη λειτουργία δημιουργίας προγραμμάτων (TY08) | Σχέδιο | Η ενσωμάτωση με δεδομένα διαδρομής μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο | Υψηλό | Μεγάλη | Ημέρα 10 της ανάπτυξης |
| 8 |  |  | 2 | Ζητήματα ενσωμάτωσης με την ανάπτυξη χαρτών επιβατών (TY13) | Ποιότητα | Ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα συμβατότητας με API χαρτών | Μεσαία | Μεσαία | Ημέρα 10 της ανάπτυξης του χάρτη |
| 9 |  |  | 3 | Κλιμάκωση του πεδίου εφαρμογής λόγω πρόσθετης λειτουργικότητας (TY21) | Σχέδιο | Τα αιτήματα των πελατών μπορεί να οδηγήσουν σε επέκταση του έργου | Υψηλό | Μεγάλη | Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου |
| 10 |  |  | 2 | Δυσαρέσκεια του πελάτη με την παράδοση του έργου (TY22) | Ποιότητα | Η ανεπαρκής δοκιμή μπορεί να οδηγήσει σε ελαττώματα | Υψηλό | Μεσαία | Κατά την παράδοση του έργου |